Приложение № 2

к извещению о проведении

открытого конкурса  № 1

Проект договора подряда №

Капитальный ремонт административного здания ГАУ ТО «Омутинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

с. Омутинское          			                     	  "___" ________ 2013 г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области, «Омутинская районная станция по борьбе с болезнями животных»    именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Перминой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт объекта

ГАУ ТО «Омутинская районная станция по борьбе с болезнями животных», находящегося по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул. Герцена, д.33, в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчётом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному

ремонту , упомянутого в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или)

привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими

инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, и

техническим заданием Заказчика, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1).

1.3. Для выполнения указанных пунктами настоящего договора работ Заказчик  обязуется передать Подрядчику в установленном порядке локально-сметный расчёт в течение 5 дней с момента подписания  договора.

1.4. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть начаты  25 мая 2013 года  и  закончены к 30 ноября 2013 года (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения о переносе  срока сдачи  объекта капитального ремонта) и сданы  Заказчику  по  акту приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ, с участием в комиссии представителей госпожнадзора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по капитальному ремонту объекта определяется на основании

утвержденной сметы с учетом результатов конкурса (протокол от "___" ________ N ___) и

составляет _________ рублей (__________ руб. __ коп.)

2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не

подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных проектом

дополнительных объемов работ, согласованных с главным распорядителем средств

2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, должны быть подтверждены дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно),  при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Исключением в увеличении  сроков выполнения капитального ремонта  могут быть форсмажорные обстоятельства.

2.5. Расчет с Подрядчиком будет произведен: с момента подписания договора в размере 30% - предоплата, 70% - за фактически  выполненные и принятые объемы работ.

2.6. Текущие платежи за фактически выполненный за месяц объем работ осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета, и подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за соответствующий период.

2.7. Акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 предоставляются Подрядчиком за отчетный период не позднее 25 числа текущего месяца, рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных работ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Р.Ф.

Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости,

предусмотренной статьей 2 настоящего Договора, обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем  нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, и строительными нормами и правилами.

3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование,  изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории ремонтируемого объекта все временные  сооружения,  необходимые  для  хранения  материалов  и выполнения работ по настоящему договору.

3.5. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их  заключения.  В  информации  должны  излагаться  предмет  договора,  наименование и адрес субподрядчика.

3.6. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по

настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,

охране окружающей среды.

3.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию

завершенного ремонтом объекта за пределы объекта принадлежащие ему строительные  машины и оборудование, транспортные средства,инструменты, приборы,  инвентарь,  строительные материалы, изделия, конструкции, временныесооружения и другое  имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в  последующих статьях настоящего договора.

Обязательства Заказчика

3.10. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные работы в сроки и в порядке, которые предусмотренные договором.

3.11. Оплатить  выполненные работы на условиях и в порядке предусмотренные договором.

3.12. Обеспечить подрядчику временную подводку сетей водо- и энергоснабжения.

3.13. В случае принятия решения о приостановлении строительных работ, работы законсервировать в течение 30 календарных дней. Принять не завершенные работы и оплатить в полном объеме работы выполненные подрядчиком до момента консервации.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и  завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся  неотъемлемым приложением к настоящему договору.

4.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок,

указанный в пункте 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для

определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения  капитального ремонта.

5. ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,

действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также

последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более

одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для

продолжения или прекращения капитального ремонта.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности  отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается  двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов  освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по  его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок  переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении  Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно  выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет  Подрядчика. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению  недостатков, указанных Заказчиком.

6.3. В ходе производства работ стороны имеют право изменить объем работ указанных в техническом задании, путем подписания дополнительного соглашения.

6.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте капитального ремонта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также  производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и  оборудования  условиям договора и проектной документации.

7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

7.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после

выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в

соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после

капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе,

определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной

документации фактически выполненным работам.

7.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения

Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и  систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и  техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами,  техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и  действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при  нормальной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 3 года (если другого срока не установлено в оферте) с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после  капитального ремонта.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в согласованн-ые с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,  согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект  своего представителя не менее, чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного  повреждения объекта со стороны третьих лиц. При отказе Подрядчика от  составления  или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий  акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право  сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. АРБИТРАЖ

Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих  разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, стороны обращаются в арбитражный суд в порядке,  установленным законодательством РФ.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в

размере 0,05% сметной стоимости ремонтно-строительных работ за каждый день  просрочки.

При неисполнении устранения дефектов  Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% от стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего  за собой увеличение сроков окончания капитального ремонта более чем на 2  недели;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов  государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих  Подрядчика права на производство работ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на

право осуществления строительной деятельности и производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,

не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она

подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к

настоящему договору.

12.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами федерального

законодательства

12.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой  частью.

Подрядчик обязуется представить акт замера сопротивления изоляции, произведенного

специализированной организацией по завершении электромонтажных работ (указанный  акт является неотъемлемой частью к акту приемки объекта в эксплуатацию).

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).
   Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
   Срок окончания настоящего договора  30 ноября 2012 г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Государственное автономное учреждение Тюменской области, «Омутинская районная станция по борьбе с болезнями животных» Адрес: 627070, Тюменская область, с Омутинское, ул Герцена 33 Тел 8-34544-32697: факс 8-34544-32768 Банковские реквизиты: ИНН 7220503757; КПП 722001001 Департамент финансов Тюменской области (ЛС152051016ОРСБ ГАУ ТО Омутинская райСББЖ) р/сч 40601810400003000001 ГРКЦ ГУ банка России по Тюменской области г. Тюмень Бик 047102001 ОКАТО 71234848 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ПОДПИСИ СТОРОН: |